| Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ОАО "Кинешемская ГЭС" на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Дата начала. | Дата окончания | Финансирование. | Ожидаемый эффект от мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | х | Целевой показатель | Численное значение экономии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемое | Минимальное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| Передача ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод сетей 0,23 кВ(стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Тариф | 0,00 |  | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Добавить источник финансирования |  |  | Добавить целевой показатель |  |  |  |  |
| 2 | Замена однофазных электросчетчиков на счетчики повышенного класса точности | 01.01.2009 | переходящее |  | Без финансирования | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Добавить источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка в ТП и придомовых узлов учета | 01.01.2009 | переходящее |  | Собственные средства | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Добавить источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля осветительных устройств с использованием светодиодов | 01.01.2016 | переходящее |  | Собственные средства | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Добавить источник финансирования |  |  | Добавить целевой показатель |  |  |  |  |